## Slide 1: Music Sheet Writer
Soutenance DF5
Vendredi 20 Janvier 2017

## Slide 2: Déroulé
Projet & Contexte
Démonstration
  Scénario
  Explications Techniques
Gestion de groupe
Promotion Extérieure
Conclusion
Questions

## Slide 3: Projet & Contexte idée, objectifs et sujet du projet
Faciliter
Écriture de partitions de musique
Partage de partitions
Musiciens amateurs

## Slide 4: Projet & Contexte L’EIP
2 ans
  8 mois de documentations
  15 mois de développement
6 personnes
  Compétences différentes
  Localisations différentes
Innovant
Commercialisable

## Slide 5: Projet & Contexte Les livrables
Logiciel
  Création de partition
Site Web
  Partage de partition
Application Mobile
  3 Plateformes

## Slide 6: Démonstration
#Innovation #Technicité

## Slide 7: Gestion de Projet
#Organisation #Outils #Difficulté

## Slide 8: Gestion de projet Organisation du groupe
Organisation
  Jonathan Racaud : Chef de projet
  Jeremy Harrault : Assistant chef de projet
Réunions
  Bimensuelles
Répartition des tâches
  En fonction des capacités
  Bonne sur la documentation
Bonne gestion du groupe et du projet

## Slide 9: Gestion de projet Outils utilisés
Planning
Communication
Code Source
Diagramme
de Gantt
Google Calendar
Google Hangout
Slack
Subversion (SVN)
Gitlab
Trello

## Slide 10: Gestion de projet Difficultés rencontrées et solutions appliquées
Retard pris pendant le développement
  Nouvelle répartition des tâches
  Redéfinition du Scope Baseline
Documentation négligée par certains
  Rotation des personnes pour l’inspection de qualité des documents
Challenge technique conséquent
  Encore d’actualité dans la recherche en MAO
  Acquisition de connaissance dans le domaine de l’analyse audio

## Slide 11: Conclusion
#Promotion #Bilan #Ouverture

## Slide 12: Conclusion Promotion Extérieure
Portée vers un cible commerciale
  Les musiciens amateurs
Réseaux sociaux
Difficulté à trouver le message
  Challenge technique
Changement de cible et donc de messages et canaux
  Les développeurs
  Opensource : Gitlab, Sourceforge, etc.
Music Sheet Writer
@sheet_writer

## Slide 13: Conclusion Bilan et ouverture sur la suite
Utilisation des compétences apprise à Epitech
  Technique : Code, Debug, UML
  Non-technique : Présentation d’un travail, collaboration à l’international
Bonne implication
  Suivi / TA
  Documentation
Regard sur le projet
  Négatif (ambition initiale sur le projet)
  Positif (travail effectué, difficultés rencontrées)

## Slide 14: Questions ?
Merci de votre attention !

## Slide 15: Questions ?
En complément

## Slide 16: Démonstration Création de projet

## Slide 17: Démonstration Génération de partition
Par Jack
  Analyse Audio (FFT)
Par MIDI
  Gestion d ’événement
Problème :
Une note à la fois !

## Slide 18: Démonstration Partage de partition (site web et Appli. Mobile)
Site Web
Application Mobile
  Native