**Date et heure du suivi :** 29/03/2016 – 22:30

**Chef de groupe :** Jonathan Racaud (racaud\_j)

**Membres présents :** racaud\_j, simon\_o, harrault\_j, daguen\_s, corrad\_f, blonde\_j

**Membres absents :** N/A

**Rappel de votre sujet :** Music Sheet Writer est un logiciel d’édition de partition permettant d’écrire une partition depuis un instrument de musique branché à l’ordinateur. Il est accompagné d’un site web et d’applications mobiles.

**Travail individuel effectué depuis le dernier suivi :**

Jonathan (Racaud\_j) : Page de profil du site internet, recherche de partitions et d’utilisateurs.

Jeremy (Harrau\_j) : Application Android = Amélioration expérience utilisateur (rafraichissement de page + indicateur de notoriété) et correction de bugs (ajout de tests automatisés). Logiciel = installation de l’environnement de développement et appréhension du code et des librairies.

Julien (blonde\_j) : Logiciel : recherche pour résoudre le problème d’export Midi, creation du menu d’edition de partition, placement d’une note à l’aide du menu d’edition.

Simon (daguen\_s) : Windows Phone : Ajout et suppression des favoris pour les partitions et utilisateurs. Visualisation d’une partition et d’un profile utilisateur.

Antoine (simon\_o) : iOS : amélioration expérience utilisateur. Indicateur de chargement des pages, correction d’un bug d’affichage. Application Ios terminer. Installation de l’environnement pour le développement du logiciel.

Florian (corrad\_f) :Export format guido vers MIDI, Midiplayer pour windows.

**Objectifs individuels pour le prochain suivi :**

Racaud\_j : Mise en favoris des partitions et l’abonnement à des utilisateurs.

Harrau\_j : Logiciel = Suppression de note et début de l’analyse fréquentielle

Julien (blonde\_j) :

Simon (daguen\_s) :

Antoine (simon\_o) : installation de tout les logiciels pour le développement, et finir l’import.

Florian (corrad\_f) :

**Questions du groupe :**

La bêta doit-elle être sortie au 1er Juillet ou peut-elle sortir dans les jours qui suivent ?