Professeur : Romain

**Horaire du suivi : 20/11/2015 22:15**

**Chef de groupe : racaud\_j**

**Membres présents : racaud\_j ; harrault\_j ; simon\_o ; blondeel\_j ; corrad\_f ; daguen\_s**

**Membres absents : N/A**

**Rappel de votre sujet : Logiciel d’édition de partition pouvant générer une partition depuis un piano ou une guitare**

**Etat d’avancement du projet :**

racaud\_j : Planification des réunions, correction du document TS, réalisation de tests unitaires sur l’API Rest, développement de l’API Rest

harrau\_j : Développement Android (reconnexion automatique, modification des info de profil, tests de la page de connexion sur Android), écriture de la documentation complète de l’API MSW, écriture du Template des documents MSW, écriture de la partie Android pour le document TS, Relecture et correction du document TS, assistance à gestion de projet.

Corrad\_f : Recherche de bibliothèques externes pour le développement du logiciel.

Simon\_o : Développement application iOS (amélioration de l’interface, création de tous les tests liés aux parties déjà développées, affichage d’utilisateur et possibilité de s’abonner à un autre utilisateur), écriture du document TS sur la partie iOS et correction de ce dernier.

Blonde\_j : Développement logiciel (modification de la création de compte/enregistrer et ouvrir un projet, ajout de la possibilité d’ajouter une nouvelle partition au projet, ajout d’une vue d’ensemble de projet en cours), rédaction de la partie logiciel pour le document TS.

Daguen\_s : Développement Windows Phone (connexion, déconnexion, affichage du profile utilisateur, création de compte), rédaction de la partie Windows Phone pour le document TS.

**Questions (Facultatif):**

- Comment le lab EIP compte utiliser les documents qu’on leur rend ? Par exemple, le cahier des charges sera-t-il la référence pour les présentations à venir ? Ou bien les dates de releases mis dans le TS devront-elles être respectées sous peine de pénalité ?

- Les dates des releases mis dans le TS pourront-elles être changées ?

- Nous peinons de plus en plus à trouver une librairie pour afficher les partitions MusicXML. Le développement d’une telle librairie n’était pas prévu dans le cahier des charges, WBS et Gantt) et représente un gros travail. Quelles seraient les modalités de changement de cahier des charges ?