Professeur : Quentin

**Horaire du suivi : 17/09/2015 22:15**

**Chef de groupe : Jonathan Racaud**

**Membres présents : Jonathan Racaud, Jeremy Harrault, Antoine Simon, Julien Blondeel, Simon Daguenet, Florian Corradin**

**Membres absents : Aucun**

**Rappel de votre sujet : Logiciel de création de partition depuis un instrument de musique (piano et guitare) accompagné d’un site internet et d’applications mobiles.**

**Etat d’avancement du projet :**

Jonathan (racaud\_j) : Mise en place des thèmes pour le front-end du site internet, organisation des réunions.

Florian(corrad\_f) : Mise en place complète de l’API du site web et déploiement sur serveur.

Antoine (simon\_o) : Réflexion sur l’interface mobile. Etude de l’objective-C. Création de l’interface de l’application IOS.

Jeremy (harrau\_j) : Réflexion sur l’interface mobile. Debut de l’interface utilisateur de l’application Android

Simon (daguen\_s) : Apprentissage de la plateforme Windows Phone 8.1. Réflexion de l’interface graphique propre à WP8.1.

Julien (blonde\_j) : Prise en main de QT et reflexion sur l’interface graphique du logiciel. Mise en place du bouton créer un projet.

**Questions (Facultatif):**